الفصل الثالث

العـقـــــــود الواردة علي العمل

1- عقد المقاولة

يتم في هذه الفصل القاء الضوء علي عقد المقاولة وإلتزامات المقاولين وإلتزامات رب العمل ، ثم المقاولة من الباطن وبعد ذلك نتناول موضوع إنقضاء المقاولة وأسبابه ودوافعه وما يتبعه من تعويضات .

المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر .

( ماده رقم  646  )

1 . 1. إلتزامات المقاول

1  - يجوز أن يقتصر المقاول علي التعهد بتقديم عمله علي أن يقدم رب العمل الماده التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله .

2-  كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والماده معا :          ( ماده رقم  647  )

- إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها ، كان مسئولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل .

( ماده رقم  648  )

- إذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة فعلي المقاول أن يحرص عليها ويراعي أصول الفن في إستخدامه لها وأن يؤدي حسابا لرب العمل عما إستعملها فيه ويرد إليه ما بقي منها ، فإذا صار شيئ من هذه الماده غير صالح للاستعمال بسبب إهماله أو قصور كفايته الفنية ، إلتزم برد قيمة هذا الشيئ لرب العمل .

  - وعلي المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من أدوات ومهمات إضافية ويكون ذلك علي نفقته ، هذا ما لم يقض الإتفاق أو عرف الحرفه بغير ذلك .                                ( ماده رقم  649 )

- إذا ثبت اثناء سير العمل أن المقاول يقوم به علي وجه معيب أو مناف للعقد ، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يعدل من من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يعينه له ، فإذا إنقضي الأجل دون أن يرجع المقاول إلي الطريقه الصحيحه ، جاز لرب العمل أن يطلب :

  - إما فسخ العقد

  - وإما أن يعهد إلي مقاول آخر بإنجاز العمل علي نفقة المقاول الأول .

كما يجوز طلب فسخ العقد في الحال دون حاجة إلي تعيين أجل إذا كان

إصلاح ما في  طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا .             ( ماده رقم  650  )

- يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما تم تشيده من مبان أو تم إقامته من إنشاءات ثابته أخري وذلك ولو كان التهدم ناشئا من عيب في الأرض ذاتها ، أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة ، ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أرادا ان تبقي هذه المنشآت مده أقل من عشر سنوات .

  - ويضمن الضمان المنصوص عليه في الفقره السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته .

  - وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل .

  - ولا تسري هذه الماده علي ما يكون للمقاول من حق الرجوع علي المقاولين من الباطن .

( ماده رقم  651  )

- إذا إقتصر المهندس المعماري علي وضع التصميم دون أن يكلف الرقابه علي التنفيذ ، لم يكن مسئولا إلا عن العيوب التي أتت من التصميم .                              ( ماده رقم  652  )

- يكون  باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه .    ( ماده   653  )

- تسقط دعاوي الضمان المتقدمه بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو إنكشاف العيب .

( ماده رقم  654  )

1 . 2. إلتزامات رب العــمــل

1- متي أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل ، وجب علي هذا أن يبادر إلي تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب الجاري في المعاملات ، فإذا إمتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلي ذلك بإنذار رسمي ، اعتبر أن العمل قد سلم إليه .                                          ( ماده رقم  655  )

2- يستحق دفع الأجره عند تسلم العمل ، إلا إذا قضي العرف أو الإتفاق بغير ذلك .                 ( ماده رقم  656  )

مجاوزة المقايسة:

3- إذا أبرم عقد بمقتضي مقايسة علي أساس الوحده وتبين في أثناء العمل أنه من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة ، وجب علي المقاول أن يخطر في الحال رب العمل بذلك مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة في الثمن ، فإن لم يفعل سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات .

- فإذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ علي أن يكون ذلك دون إبطاء               ، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال ، مقدرة وفقا لشروط العقد ، دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل .

( ماده رقم  657  )

4- إذا أبرم العقد بأجر إجمالي علي أساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في الأجر ولو حدث في هذا التصميم تعديل أو إضافة إلا أن يكون ذلك راجعا إلي خطأ من رب العمل أو يكون مأذونا به منه واتفق مع المقاول علي أجره .

- ويجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابة ، إلا إذا كان العقد الأصلي ذاته  قد اتفق عليه مشافهة .

- وليس للمقاول إذا إرتفعت أسعار المواد الأوليه وأجور الأيدي  العاملة أو غيرها من التكاليف أن يستند إلي ذلك ليطلب زياده الأجر ولو بلغ هذا الإرتفاع حدا يجعل تنفيذ العقد عسيرا .

- علي أنه إذا إنهار التوازن الإقتصادي بين إلتزامات كل من رب    العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن في الحسبان  وقت التعاقد ، وتداعي بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي  لعقد المقاوله ، جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد .                                                         ( ماده رقم  658  )

- إذا لم يحدد الأجر سلفا وجب الرجوع في تحديده إلي قيمة العمل ونفقات المقاول .

( ماده رقم  659  )

- يستحق المهندس المعماري أجرا مستقلا عن وضع التصميم وعمل المقايسة وآخر عن إدارة الأعمال .

  - فأن لم يحدد العقد هذه الأجور وجب تقديرها وفقا للعرف الجاري

  - غير أنه إذا لم يتم العمل بمقتضي التصميم الذي وضعه المهندس ، وجب تقدير الأجر بحسب الزمن الذي إستغرقه التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل .

( ماده رقم  660  )

1 . 3. المقاولـــة من الــبــاطــن

1 - يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلي مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الإعتماد علي كفايته الشخصيه .

  - ولكنه يبقي في هذه الحالة مسئولا عن المقاول من الباطن قبل  رب العمل .

( ماده رقم  661  )

2- يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل ، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الأصلي من وقت رفع الدعوي .

ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل .

  - ولهم في حالة توقيع الحجز من أحدهم تحت يد رب العمل أو المقاول الأصلي إمتياز علي المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن وقت توقيع الحجز ، ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقه . ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشرة .

( ماده رقم  662  )

1. 4.   إنـقـضـــاء المقاولـــة

1- لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ في أي وقت قبل إتمامه ، علي أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات ، وما أنجزه من الأعمال ، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل .

  - علي أنه للمحكمه أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا ، ويتعين عليها بوجه خاص أن تنقص منه ما يكون المقاول قد إقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون كسبه بإستخدام وقته في أمر آخر .

( ماده رقم  663  )

2- ينقضي عقد المقاول بإستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه .

( ماده رقم 664  )

3- إذا هلك الشئ بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل ، فليس للمقاول أن يطالب لا بثمن عمله و لا برد نفقاته ، ويكون هلاك الماده علي من قام بتوريدها من الطرفين .

  - أما إذا كان المقاول قد أعذر أن يسلم الشئ أو كان هلاك الشئ أو تلفه قبل التسليم راجعا إلي خطئه ، وجب عليه أن يعوض رب العمل .

  - فإذا كان رب العمل هو الذي أعذر أن يتسلم الشئ أو كان هلاك الشئ أو تلفه  راجعا إلي خطأ منه أو إلي عيب في المادة التي قام بتوريدها ، كان هلاك المادة عليه وكان للمقاول الحق في الأجر وفي التعويض عند الإقتضاء .

( ماده رقم  665  )

4- ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل إعتبار في التعاقد .

فإن لم تكن محل إعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ولا يجوز لرب العمل فسخه في غير الحالات التي تطبق فيها الماده 663 إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل .

( ماده رقم  666  )

5- إذا إنقضي العقد بموت المقاول ، وجب علي رب العمل ن يدفع للتركه قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق لتنفيذ ما لم يتم ، ذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات .

  - ويجوز لرب العمل في نظير ذلك أن يطالب بتسليم المواد التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها ، علي أن يدفع عنها تعويضا عادلا .

  - وتسري هذه الأحكام أيضا إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب لا يد له فيه .

( ماده رقم  667  )

------------------------------------------------------------------------------------------------